# Release Sprint 3

## Información General

| Sprint asociado | Sprint 3 |
| --- | --- |
| Estado | Finalizado |
| Fecha | 05/06/2026 |

## Objetivo del release

Implementar las funcionalidades principales de la plataforma orientadas al personal de bomberos, permitiendo el acceso a información crítica de las viviendas registradas, su visualización geográfica y la identificación de riesgos cercanos para apoyar la toma de decisiones durante una emergencia.

## Historias de Usuario

| Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Como bombero, quiero registrarme en el sistema, para acceder a la plataforma. | 3 | Alta |
| HU-17 | Como bombero, quiero iniciar sesión, para acceder a funcionalidades de emergencia. | 2 | Alta |
| HU-18 | Como bombero, quiero configurar una comuna predeterminada, para facilitar búsquedas. | 3 | Media |
| HU-19 | Como bombero, quiero actualizar la comuna predeterminada, para trabajar en otra zona. | 2 | Media |
| HU-20 | Como bombero, quiero buscar viviendas por dirección, para obtener información previa. | 5 | Alta |
| HU-21 | Como bombero, quiero visualizar información completa del domicilio, para planificar rescates. | 8 | Alta |
| HU-22 | Como bombero, quiero ver la ubicación de una vivienda en el mapa, para ubicarme rápidamente. | 8 | Alta |
| HU-23 | Como bombero, quiero visualizar centros de gas cercanos, para identificar riesgos adicionales. | 8 | Media |
| HU-24 | Como bombero, quiero filtrar viviendas y grifos por comuna, para mejorar la eficiencia de búsqueda. | 5 | Media |

## Tareas del Sprint

| Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | T-61 | Implementar registro de bombero | 4 | Kevin F |
| HU-16 | T-62 | Validar datos de bombero | 3 | Kevin F |
| HU-16 | T-63 | Manejar errores de registro | 2 | Kevin F |
| HU-17 | T-64 | Implementar login bombero | 4 | Jose M |
| HU-17 | T-65 | Manejar sesión persistente | 3 | Jose M |
| HU-17 | T-66 | Validar acceso por rol | 2 | Kathe C |
| HU-18 | T-67 | Guardar comuna predeterminada | 3 | Kathe C |
| HU-18 | T-68 | Selector de comuna en UI | 3 | Kathe C |
| HU-18 | T-69 | Aplicar filtro automático | 3 | Kathe C |
| HU-19 | T-70 | Actualizar comuna predeterminada | 3 | Kevin F |
| HU-19 | T-71 | Validar comuna seleccionada | 2 | Kevin F |
| HU-20 | T-72 | Buscar vivienda por dirección | 6 | Kevin F |
| HU-20 | T-73 | Integrar autocomplete Google Maps | 5 | Kathe C |
| HU-20 | T-74 | Manejar resultados y errores | 3 | Kevin F |
| HU-21 | T-75 | Consultar vivienda completa | 4 | Kevin F |
| HU-21 | T-76 | Mostrar datos estructurados | 4 | Kevin F |
| HU-21 | T-77 | Destacar materiales peligrosos | 2 | Jose M |
| HU-22 | T-78 | Mostrar ubicación en mapa | 4 | Jose M |
| HU-22 | T-79 | Implementar zoom/pan | 3 | Kevin F |
| HU-22 | T-80 | Manejar errores del mapa | 2 | Kevin F |
| HU-23 | T-81 | Consultar centros de gas | 4 | Kevin F |
| HU-23 | T-82 | Calcular proximidad (PostGIS) | 4 | Kathe C |
| HU-23 | T-83 | Mostrar en mapa | 4 | Kathe C |
| HU-24 | T-84 | Filtrar por comuna (Elaborar Query) | 3 | Jose M |
| HU-24 | T-85 | Filtro en frontend | 3 | Kevin F |
| HU-24 | T-86 | Actualizar resultados | 2 | Kevin F |

## Funcionalidades Implementadas

#### Gestión de acceso para bomberos

- Registro de usuarios bomberos.

- Inicio de sesión mediante autenticación segura.

- Persistencia de sesión.

- Validación de acceso según rol asignado.

#### Configuración operativa

- Selección de comuna de trabajo predeterminada.

- Actualización de comuna asignada.

- Aplicación automática de filtros según comuna seleccionada.

#### Consulta de viviendas

- Búsqueda de viviendas mediante dirección.

- Integración con autocompletado de direcciones utilizando Google Maps.

- Gestión de errores y resultados de búsqueda.

#### Visualización de información crítica

- Consulta completa de los antecedentes de una vivienda.

- Visualización estructurada de información residencial.

- Identificación destacada de materiales peligrosos.

- Consulta de integrantes del hogar y mascotas registradas.

#### Georreferenciación y apoyo en terreno

- Visualización de la ubicación exacta de la vivienda en el mapa.

- Navegación mediante zoom y desplazamiento del mapa.

- Manejo de errores asociados a servicios cartográficos.

## Resultado del release

Al finalizar este sprint se dispone de una primera versión funcional del módulo de bomberos, permitiendo consultar información previamente registrada por los residentes y visualizarla de forma georreferenciada sobre un mapa.

Los usuarios bomberos pueden buscar viviendas, acceder a información crítica para emergencias, identificar materiales peligrosos, visualizar riesgos cercanos como centros de distribución de gas y filtrar información según su zona de trabajo.

Este release representa la primera integración completa entre los módulos de residentes y bomberos, transformando la información almacenada en una herramienta de apoyo operativo para la toma de decisiones en terreno.