Validando Sprint 1

“FireData”

[FD]

Fecha:[06/05/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/05/2026 | Finalización de Sprint 1 | Kevin Fierro |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | FireData |
| Fecha de Inicio | 27/04/2026 |
| Fecha de Término | 19/06/2026 |
| Patrocinador principal | Bomberos |
| Docente | Juan Pablo Mellado, Mabel Herrera |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.928.474-k | Kevin Fierro Cantero | ke.fierro@duocuc.cl |
| 21.217.198-0 | José Montenegro Venegas | jos.montenegro@duocuc.cl |
| 19.012.463-0 | Katherine Céspedes Céspedes | ka.cespedes@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Burndown_Chart

# Pila del producto actualizada.

## HU

| Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como residente, quiero registrarme en el sistema, para poder crear una cuenta. | 3 | Alta |
| HU-02 | Como residente, quiero iniciar sesión en el sistema, para acceder a mis datos. | 2 | Alta |
| HU-03 | Como residente, quiero registrar mi vivienda, para mantener información disponible en emergencias. | 5 | Alta |

## Tareas

| Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | T-01 | Definir arquitectura general (Flutter + Supabase) | 6 | Kevin F |
| F0 | T-02 | Diseñar modelo de datos (ERD completo) | 10 | Kevin F |
| F0 | T-03 | Diseñar navegación y pantallas principales (Flutter) | 8 | Jose M |
| F0 | T-04 | Inicializar proyecto Flutter (mobile + web) | 4 | Jose M |
| F0 | T-05 | Configurar proyecto Supabase | 4 | Kevin F |
| F0 | T-06 | Configurar conexión Flutter ↔ Supabase | 5 | Jose M |
| F0 | T-07 | Configurar Google Maps API (API Key y permisos) | 4 | Jose M |
| F0 | T-08 | Integrar mapa base en Flutter | 6 | Jose M |
| F0 | T-09 | Configurar geolocalización | 4 | Kevin F |
| F0 | T-10 | Configurar PostGIS en Supabase (cálculos geoespaciales) | 5 | Kevin F |
| F0 | T-11 | Configurar Supabase Auth | 5 | Kevin F |
| F0 | T-12 | Definir roles del sistema (Residente, Bombero, Admin) | 3 | Kevin F |
| F0 | T-13 | Poblar base de datos con comunas (polígonos) | 4 | Kevin F |
| F0 | T-14 | Acceder a API con datos de centros de distribución de gas | 3 | Kevin F |
| HU-01 | T-15 | Implementar registro con Supabase Auth | 4 | Kevin F |
| HU-01 | T-16 | Validar datos de registro | 3 | Kevin F |
| HU-01 | T-17 | Manejar errores de registro | 2 | Kevin F |
| HU-02 | T-18 | Implementar login con Supabase Auth | 4 | Kevin F |
| HU-02 | T-19 | Manejar errores de autenticación | 2 | Kevin F |
| HU-03 | T-20 | Insertar vivienda en Supabase | 5 | Jose M |
| HU-03 | T-21 | Crear formulario vivienda | 5 | Jose M |
| HU-03 | T-22 | Validar campos vivienda | 3 | Jose M |
| HU-03 | T-23 | Integrar selección en mapa | 5 | Kevin F |
| HU-03 | T-24 | Asignar comuna por coordenadas | 4 | Kevin F |
| HU-03 | T-25 | Asociar vivienda a usuario | 2 | Jose M |