# Release Sprint 1

## Información General

| Sprint asociado | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Estado | Finalizado |
| Fecha | 09/05/2026 |

## Objetivo del release

Establecer la base técnica y arquitectónica necesaria para iniciar el desarrollo funcional del sistema FireData.

Este sprint se enfoca principalmente en la preparación de la infraestructura tecnológica del proyecto, la configuración de los servicios principales y la definición de la arquitectura general que permitirá el desarrollo progresivo de las funcionalidades operativas en los siguientes sprint.

Además, se busca dejar preparada la integración inicial entre Flutter, Supabase y los servicios geoespaciales, asegurando que el sistema cuente con una estructura escalable, modular y segura para soportar futuras funcionalidades relacionadas con emergencias y geolocalización.

## Historias de Usuario

| Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como residente, quiero registrarme en el sistema, para poder crear una cuenta. | 3 | Alta |
| HU-02 | Como residente, quiero iniciar sesión en el sistema, para acceder a mis datos. | 2 | Alta |
| HU-03 | Como residente, quiero registrar mi vivienda, para mantener información disponible en emergencias. | 5 | Alta |

## Tareas del Sprint

| Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | T-01 | Definir arquitectura general (Flutter + Supabase) | 6 | Kevin F |
| F0 | T-02 | Diseñar modelo de datos (ERD completo) | 10 | Kevin F |
| F0 | T-03 | Diseñar navegación y pantallas principales (Flutter) | 8 | Jose M |
| F0 | T-04 | Inicializar proyecto Flutter (mobile + web) | 4 | Jose M |
| F0 | T-05 | Configurar proyecto Supabase | 4 | Kevin F |
| F0 | T-06 | Configurar conexión Flutter ↔ Supabase | 5 | Jose M |
| F0 | T-07 | Configurar Google Maps API (API Key y permisos) | 4 | Jose M |
| F0 | T-08 | Integrar mapa base en Flutter | 6 | Jose M |
| F0 | T-09 | Configurar geolocalización | 4 | Kevin F |
| F0 | T-10 | Configurar PostGIS en Supabase (cálculos geoespaciales) | 5 | Kevin F |
| F0 | T-11 | Configurar Supabase Auth | 5 | Kevin F |
| F0 | T-12 | Definir roles del sistema (Residente, Bombero, Admin) | 3 | Kevin F |
| F0 | T-13 | Poblar base de datos con comunas (polígonos) | 4 | Kevin F |
| F0 | T-14 | Acceder a API con datos de centros de distribución de gas | 3 | Kevin F |
| HU-01 | T-15 | Implementar registro con Supabase Auth | 4 | Kevin F |
| HU-01 | T-16 | Validar datos de registro | 3 | Kevin F |
| HU-01 | T-17 | Manejar errores de registro | 2 | Kevin F |
| HU-02 | T-18 | Implementar login con Supabase Auth | 4 | Kevin F |
| HU-02 | T-19 | Manejar errores de autenticación | 2 | Kevin F |
| HU-03 | T-20 | Insertar vivienda en Supabase | 5 | Jose M |
| HU-03 | T-21 | Crear formulario vivienda | 5 | Jose M |
| HU-03 | T-22 | Validar campos vivienda | 3 | Jose M |
| HU-03 | T-23 | Integrar selección en mapa | 5 | Kevin F |
| HU-03 | T-24 | Asignar comuna por coordenadas | 4 | Kevin F |
| HU-03 | T-25 | Asociar vivienda a usuario | 2 | Jose M |

## Funcionalidades Implementadas

Preparación de Arquitectura e Infraestructura

- Definición de arquitectura Flutter + Supabase.

- Diseño del modelo entidad-relación (MER).

- Definición de tablas y relaciones.

- Configuración inicial de políticas de seguridad RLS.

- Inicialización de proyectos Flutter mobile y web.

- Configuración de variables de entorno.

Configuración de Servicios

- Configuración inicial de Supabase.

- Configuración de Supabase Auth.

- Definición de roles del sistema.

- Configuración inicial de Google Maps API.

- Configuración de geolocalización.

- Configuración de PostGIS.

- Poblado inicial de comunas mediante polígonos geográficos.

Integraciones Iniciales

- Integración inicial Flutter ↔ Supabase.

- Integración inicial de mapas en Flutter.

- Configuración de acceso a datos geográficos externos.

- Preparación de consultas geoespaciales.

Implementaciones Funcionales Iniciales

- Implementación preliminar de registro de usuarios.

- Implementación preliminar de inicio de sesión.

- Creación inicial de formularios de vivienda.

- Asociación inicial de viviendas a usuarios.

- Asignación automática de comuna mediante coordenadas.

## Resultado del release

Durante este sprint no se entrega un producto completamente funcional orientado al usuario final, debido a que gran parte de las actividades corresponden a preparación técnica, infraestructura y configuración base del sistema.

Sin embargo, se logró establecer la arquitectura principal del proyecto, dejando preparada la base tecnológica necesaria para iniciar el desarrollo funcional de las aplicaciones en los siguientes sprint.

Adicionalmente, se implementaron las primeras estructuras de autenticación, manejo de viviendas y procesamiento geoespacial, permitiendo validar técnicamente la viabilidad de la solución propuesta.