# Release Sprint 2

## Información General

| Sprint asociado | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Estado | Finalizado |
| Fecha | 24/05/2026 |

## Objetivo del release

Implementar el núcleo funcional de la aplicación para residentes, permitiendo el registro, actualización, eliminación y visualización de información crítica asociada a una vivienda.

Este sprint se enfoca principalmente en consolidar la gestión residencial del sistema, incorporando funcionalidades orientadas a mejorar la disponibilidad de información relevante para emergencias, incluyendo integrantes del hogar, mascotas, materiales peligrosos y datos generales de la vivienda.

Además, se busca establecer la primera interacción funcional completa entre la aplicación Flutter y la base de datos en Supabase, permitiendo operaciones CRUD seguras y estructuradas.

## Historias de Usuario

| Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | Como residente, quiero actualizar la información de mi vivienda, para mantener los datos actualizados. | 3 | Media |
| HU-05 | Como residente, quiero eliminar mi vivienda, para quitar información incorrecta o innecesaria. | 3 | Media |
| HU-06 | Como residente, quiero registrar materiales peligrosos en mi vivienda, para alertar a bomberos. | 8 | Alta |
| HU-07 | Como residente, quiero actualizar materiales peligrosos, para reflejar cambios en mi vivienda. | 5 | Media |
| HU-08 | Como residente, quiero eliminar materiales peligrosos, para mantener información correcta. | 3 | Media |
| HU-09 | Como residente, quiero registrar integrantes de mi hogar, para facilitar su rescate. | 8 | Alta |
| HU-10 | Como residente, quiero actualizar los integrantes de mi hogar, para mantener los datos correctos. | 5 | Media |
| HU-11 | Como residente, quiero eliminar integrantes de mi hogar, para actualizar la composición familiar. | 3 | Media |
| HU-12 | Como residente, quiero registrar a mis mascotas, para que sean consideradas en emergencias. | 5 | Media |
| HU-13 | Como residente, quiero actualizar mis mascotas, para mantener su información al día. | 3 | Media |
| HU-14 | Como residente, quiero eliminar mascotas, para reflejar cambios. | 2 | Media |
| HU-15 | Como residente, quiero visualizar la información completa de mi vivienda, para verificar su estado. | 5 | Alta |

## Tareas del Sprint

| Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | T-26 | Crear endpoint actualizar vivienda | 4 | Kevin F |
| HU-04 | T-27 | Implementar edición en UI | 3 | Kathe C |
| HU-04 | T-28 | Validar cambios | 2 | Kevin F |
| HU-05 | T-29 | Crear endpoint eliminar vivienda | 3 | Kevin F |
| HU-05 | T-30 | Confirmación eliminación UI | 2 | Kathe C |
| HU-06 | T-31 | Crear endpoint registrar materiales peligrosos | 4 | Kevin F |
| HU-06 | T-32 | UI selección materiales | 4 | Kathe C |
| HU-06 | T-33 | Validar datos de materiales | 2 | Kathe C |
| HU-06 | T-34 | Asociar materiales a vivienda | 2 | Kathe C |
| HU-07 | T-35 | Crear endpoint actualizar materiales | 3 | Kevin F |
| HU-07 | T-36 | Editar materiales en UI | 3 | Kathe C |
| HU-07 | T-37 | Validar cambios de materiales | 2 | Kathe C |
| HU-08 | T-38 | Crear endpoint eliminar materiales | 2 | Kevin F |
| HU-08 | T-39 | Confirmación eliminación materiales | 2 | Jose M |
| HU-09 | T-40 | Crear endpoint registrar integrante | 4 | Kevin F |
| HU-09 | T-41 | Formulario integrante | 4 | Jose M |
| HU-09 | T-42 | Validar datos integrante | 2 | Jose M |
| HU-09 | T-43 | Asociar integrante a vivienda | 2 | Jose M |
| HU-10 | T-44 | Crear endpoint actualizar integrante | 3 | Kevin F |
| HU-10 | T-45 | Editar integrante en UI | 3 | Jose M |
| HU-10 | T-46 | Validar cambios integrante | 2 | Jose M |
| HU-11 | T-47 | Crear endpoint eliminar integrante | 2 | Jose M |
| HU-11 | T-48 | Confirmación eliminación integrante | 2 | Jose M |
| HU-12 | T-49 | Crear endpoint registrar mascota | 4 | Kevin F |
| HU-12 | T-50 | Formulario mascota | 4 | Kathe C |
| HU-12 | T-51 | Validar datos mascota | 2 | Kathe C |
| HU-13 | T-52 | Crear endpoint actualizar mascota | 3 | Kevin F |
| HU-13 | T-53 | Editar mascota en UI | 3 | Kathe C |
| HU-13 | T-54 | Validar cambios mascota | 2 | Kathe C |
| HU-14 | T-55 | Crear endpoint eliminar mascota | 2 | Kevin F |
| HU-14 | T-56 | Confirmación eliminación mascota | 2 | Kathe C |
| HU-15 | T-57 | Crear endpoint obtener vivienda completa | 6 | Kevin F |
| HU-15 | T-58 | Integrar datos relacionados (personas, mascotas, riesgos) | 4 | Kathe C |
| HU-15 | T-59 | Mostrar vista resumen en UI | 5 | Kathe C |
| HU-15 | T-60 | Mostrar alertas de riesgo | 3 | Kathe C |

## Funcionalidades Implementadas

Gestión de Viviendas

- Actualización de información residencial.

- Eliminación de viviendas registradas.

- Validación de cambios y formularios.

Gestión de Materiales Peligrosos

- Registro de materiales peligrosos.

- Asociación de riesgos a una vivienda.

- Actualización y eliminación de materiales registrados.

- Validación de datos ingresados.

Gestión de Integrantes del Hogar

- Registro de integrantes.

- Edición y actualización de información.

- Eliminación de integrantes asociados.

- Asociación automática a la vivienda correspondiente.

Gestión de Mascotas

- Registro de mascotas.

- Edición y eliminación de mascotas.

- Validación de datos ingresados.

Visualización Consolidada

- Consulta completa de vivienda.

- Integración de datos relacionados.

- Vista resumen de información crítica.

- Visualización de alertas de riesgo.

## Resultado del release

Al finalizar el Sprint 2, los residentes pueden gestionar de manera completa la información crítica de una vivienda mediante una aplicación funcional conectada a la base de datos.

El sistema permite registrar y administrar integrantes del hogar, mascotas, materiales peligrosos y datos generales de la residencia, consolidando la primera versión funcional orientada a emergencias.

Este release representa el inicio de la operación real del sistema, permitiendo almacenar y consultar información estructurada que posteriormente será utilizada por los equipos de bomberos durante situaciones de emergencia.