Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | FireData |

Información de la reunión:

| Lugar | Asíncrono |
| --- | --- |
| Fecha | 17/06/2026 |
| Número de iteración / sprint | 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Kevin Fierro Cantero José Montenegro Venegas Katherine Céspedes Céspedes |
| Personas que asistieron a la reunión | Kevin Fierro Cantero José Montenegro Venegas Katherine Céspedes Céspedes |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se implementó correctamente la gestión de grifos, permitiendo registrar, actualizar y eliminar información de manera segura. - Se implementaron filtros por estado y ordenamiento por cercanía, mejorando la búsqueda y consulta de información. - Se desarrollaron funcionalidades de administración para gestionar usuarios, roles, viviendas y grifos desde una interfaz centralizada. | - La obtención de resultados cercanos en el mapa presentó inconsistencias cuando el usuario desplazaba o actualizaba la vista. - Las operaciones de administración de usuarios y roles demandaron más tiempo del estimado debido a las validaciones de permisos. | - Incrementar las pruebas de validación de coordenadas y ubicación antes de almacenar información en la base de datos. - Optimizar la carga y visualización de grifos para mejorar el rendimiento del mapa. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.