# SPRINT PLANNING S4

## Información General

| Sprint | Sprint 4 |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 05/06/2026 |
| Fecha de término | 18/06/2026 |
| Duración | 2 semanas |
| Objetivo del Sprint | Desarrollar app de bomberos |

## Objetivo del Sprint

Completar el desarrollo de FireData mediante la implementación de herramientas avanzadas de gestión de recursos de emergencia y funcionalidades administrativas para la supervisión integral del sistema.

Durante este sprint se desarrollarán las capacidades de administración y consulta de grifos, permitiendo registrar, actualizar, eliminar y visualizar recursos hídricos estratégicos sobre el mapa, así como calcular automáticamente los grifos operativos más cercanos a viviendas registradas.

Adicionalmente, se implementará el módulo de administración del sistema, proporcionando herramientas para la gestión de usuarios, asignación de roles y supervisión de la información almacenada en la plataforma.

Este sprint representa la etapa final de construcción del producto, consolidando todos los módulos desarrollados anteriormente y entregando una solución completa orientada tanto a residentes como a equipos de emergencia y administradores del sistema.

## Historias de Usuario Seleccionadas

| Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-25 | Como bombero, quiero registrar grifos, para mantener información disponible. | 5 | Media |
| HU-26 | Como bombero, quiero actualizar grifos, para reflejar su estado actual. | 3 | Media |
| HU-27 | Como bombero, quiero eliminar grifos, para mantener los datos limpios. | 2 | Media |
| HU-28 | Como bombero, quiero visualizar grifos cercanos en el mapa, para identificar recursos rápidamente. | 8 | Alta |
| HU-29 | Como bombero, quiero ver los grifos más cercanos al centro del mapa, para facilitar la navegación. | 5 | Media |
| HU-30 | Como bombero, quiero visualizar los 3 grifos operativos más cercanos a una vivienda, para responder a emergencias. | 8 | Alta |
| HU-31 | Como bombero, quiero identificar grifos cercanos a una residencia, para optimizar recursos. | 5 | Alta |
| HU-32 | Como bombero, quiero filtrar grifos por estado, para identificar rápidamente su disponibilidad. | 3 | Media |
| HU-33 | Como administrador, quiero gestionar usuarios, para controlar el acceso al sistema. | 8 | Media |
| HU-34 | Como administrador, quiero visualizar información del sistema, para supervisar su estado. | 5 | Media |
| HU-35 | Como administrador, quiero modificar datos de usuarios, para mantener la información actualizada. | 5 | Media |
| HU-36 | Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios, para controlar permisos. | 8 | Media |
| HU-37 | Como administrador, quiero modificar roles de usuarios, para ajustar accesos. | 5 | Media |
| HU-38 | Como administrador, quiero eliminar roles de usuarios, para restringir accesos. | 3 | Baja |

## Tareas del Sprint

| Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-25 | T-87 | Registrar grifo | 4 | Jose M |
| HU-25 | T-88 | Formulario grifo | 4 | Jose M |
| HU-25 | T-89 | Validar coordenadas | 3 | Kevin F |
| HU-26 | T-90 | Actualizar grifo (estado/ubicación) | 3 | Jose M |
| HU-26 | T-91 | Editar grifo en UI | 3 | Jose M |
| HU-27 | T-92 | Eliminar grifo | 3 | Jose M |
| HU-27 | T-93 | Confirmación eliminación grifo | 2 | Jose M |
| HU-28 | T-94 | Mostrar grifos en mapa | 4 | Jose M |
| HU-28 | T-95 | Calcular cercanía al usuario/mapa | 4 | Kevin F |
| HU-28 | T-96 | Limitar resultados | 2 | Kevin F |
| HU-29 | T-97 | Calcular cercanía al centro del mapa | 4 | Kevin F |
| HU-29 | T-98 | Actualizar al mover mapa | 3 | Kevin F |
| HU-30 | T-99 | Calcular distancia grifos-residencia | 5 | Jose M |
| HU-30 | T-100 | Filtrar grifos operativos | 3 | Jose M |
| HU-30 | T-101 | Ordenar por cercanía | 2 | Jose M |
| HU-30 | T-102 | Limitar resultados (top 3) | 2 | Kevin F |
| HU-31 | T-103 | Identificar grifos cercanos a residencia | 4 | Jose M |
| HU-31 | T-104 | Priorizar operativos | 3 | Kathe C |
| HU-32 | T-105 | Filtro por estado en backend | 3 | Kathe C |
| HU-32 | T-106 | Selector de estado en UI | 3 | Kathe C |
| HU-33 | T-107 | Listar usuarios | 3 | Kathe C |
| HU-33 | T-108 | Crear usuario (admin) | 4 | Kathe C |
| HU-33 | T-109 | Eliminar usuario | 3 | Kevin F |
| HU-34 | T-110 | Visualizar viviendas (admin) | 3 | Kathe C |
| HU-34 | T-111 | Visualizar usuarios (admin) | 3 | Kathe C |
| HU-34 | T-112 | Visualizar grifos (admin) | 3 | Jose M |
| HU-35 | T-113 | Editar datos usuario | 3 | Kathe C |
| HU-35 | T-114 | Validar datos usuario | 2 | Kevin F |
| HU-36 | T-115 | Asignar roles | 3 | Kevin F |
| HU-37 | T-116 | Modificar roles | 3 | Kathe C |
| HU-38 | T-117 | Eliminar roles | 3 | Kathe C |

## Riesgos / Dependencias

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Errores en cálculos de proximidad de grifos v | Alto | Validar integración anticipadamente |
| Problemas de rendimiento al visualizar grandes volúmenes de datos en mapa | Alto | Optimizar consultas y limitar resultados mostrados |