# SPRINT PLANNING S2

## Información General

| Sprint | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 08/05/2026 |
| Fecha de término | 22/05/2026 |
| Duración | 2 semanas |
| Objetivo del Sprint | Implementar el módulo de registro de viviendas y residentes |

## Objetivo del Sprint

El objetivo principal de este sprint es desarrollar el núcleo funcional del sistema orientado a los residentes, permitiendo la administración completa de la información crítica asociada a una vivienda.

Durante esta iteración se implementarán las funcionalidades necesarias para registrar, visualizar, actualizar y eliminar información relacionada con materiales peligrosos, integrantes del hogar y mascotas, consolidando así el primer módulo funcional completo de la plataforma FireData.

Además, se busca integrar toda esta información dentro de una vista unificada de vivienda, permitiendo centralizar los datos relevantes para futuras consultas por parte de los equipos de emergencia.

Este sprint representa el inicio del comportamiento operativo real del sistema, conectando completamente las interfaces Flutter con Supabase y utilizando la estructura técnica preparada durante el Sprint 1.

## Historias de Usuario Seleccionadas

| Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como residente, quiero registrarme en el sistema, para poder crear una cuenta. | 3 | Alta |
| HU-02 | Como residente, quiero iniciar sesión en el sistema, para acceder a mis datos. | 2 | Alta |
| HU-03 | Como residente, quiero registrar mi vivienda, para mantener información disponible en emergencias. | 5 | Alta |

## Tareas del Sprint

| Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | T-26 | Crear endpoint actualizar vivienda | 4 | Kevin F |
| HU-04 | T-27 | Implementar edición en UI | 3 | Kathe C |
| HU-04 | T-28 | Validar cambios | 2 | Kevin F |
| HU-05 | T-29 | Crear endpoint eliminar vivienda | 3 | Kevin F |
| HU-05 | T-30 | Confirmación eliminación UI | 2 | Kathe C |
| HU-06 | T-31 | Crear endpoint registrar materiales peligrosos | 4 | Kevin F |
| HU-06 | T-32 | UI selección materiales | 4 | Kathe C |
| HU-06 | T-33 | Validar datos de materiales | 2 | Kathe C |
| HU-06 | T-34 | Asociar materiales a vivienda | 2 | Kathe C |
| HU-07 | T-35 | Crear endpoint actualizar materiales | 3 | Kevin F |
| HU-07 | T-36 | Editar materiales en UI | 3 | Kathe C |
| HU-07 | T-37 | Validar cambios de materiales | 2 | Kathe C |
| HU-08 | T-38 | Crear endpoint eliminar materiales | 2 | Kevin F |
| HU-08 | T-39 | Confirmación eliminación materiales | 2 | Jose M |
| HU-09 | T-40 | Crear endpoint registrar integrante | 4 | Kevin F |
| HU-09 | T-41 | Formulario integrante | 4 | Jose M |
| HU-09 | T-42 | Validar datos integrante | 2 | Jose M |
| HU-09 | T-43 | Asociar integrante a vivienda | 2 | Jose M |
| HU-10 | T-44 | Crear endpoint actualizar integrante | 3 | Kevin F |
| HU-10 | T-45 | Editar integrante en UI | 3 | Jose M |
| HU-10 | T-46 | Validar cambios integrante | 2 | Jose M |
| HU-11 | T-47 | Crear endpoint eliminar integrante | 2 | Jose M |
| HU-11 | T-48 | Confirmación eliminación integrante | 2 | Jose M |
| HU-12 | T-49 | Crear endpoint registrar mascota | 4 | Kevin F |
| HU-12 | T-50 | Formulario mascota | 4 | Kathe C |
| HU-12 | T-51 | Validar datos mascota | 2 | Kathe C |
| HU-13 | T-52 | Crear endpoint actualizar mascota | 3 | Kevin F |
| HU-13 | T-53 | Editar mascota en UI | 3 | Kathe C |
| HU-13 | T-54 | Validar cambios mascota | 2 | Kathe C |
| HU-14 | T-55 | Crear endpoint eliminar mascota | 2 | Kevin F |
| HU-14 | T-56 | Confirmación eliminación mascota | 2 | Kathe C |
| HU-15 | T-57 | Crear endpoint obtener vivienda completa | 6 | Kevin F |
| HU-15 | T-58 | Integrar datos relacionados (personas, mascotas, riesgos) | 4 | Kathe C |
| HU-15 | T-59 | Mostrar vista resumen en UI | 5 | Kathe C |
| HU-15 | T-60 | Mostrar alertas de riesgo | 3 | Kathe C |

## Riesgos / Dependencias

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Problemas con API Google Maps | Alto | Validar integración anticipadamente |
| Problemas en consultas geoespaciales | Alto | Realizar pruebas de integración constantemente |
| Complejidad en configuración PostGIS | Medio | Realizar pruebas progresivas con datos reales |